郦景蓝湾二期营销中心临时售楼用房拆除及残值处置项目

施 工 合 同

发包人：重庆旅投景典房地产开发有限公司

承包人：

二零二六年 月

发包人：重庆旅投景典房地产开发有限公司（以下简称发包人或发包人）

承包人：                                               （以下简称承包人或承包人）

依据国家有关法律，结合本项目的具体情况，为明确双方在本项目实施过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订本合同。

第一条  工程概况

1.项目名称：  郦景蓝湾二期营销中心临时售楼用房拆除及残值处置项目     。

2.项目地址：    重庆市万州区       。

3.项目概况：   郦景蓝湾二期营销中心临时售楼用房建筑底面积约610.54㎡，现拟进行整体拆除及残值处置。拆除后钢材总重量约为128吨，售楼部大厅及办公区家具约103件，空调内机约9台，外机约2台，需对其进行处置，具体以询价人发布的工程量清单所明确的全部工程量内容为准；拆除时不扰动和破坏楼前水池   。

4.范围：     包括但不限于本项目范围内的建筑物、构筑物、设备及地下管线等整体拆除，场地内弃渣（含建渣、生活垃圾等需要外运弃置的所有废渣）外运，植物清除，做到场地内无建构筑物的任何结构，所有拆除的（范围内设备及地下管线，建构物中涉及主体承重、围护结构的钢型材、铝板、家具、空调等）残值归中标人所有。拆除时不扰动和破坏楼前水池，其它保证施工顺利进行的各种协调工作等。从签订合同之日起至拆除工程完工之日，期间涉及的拆除工程所需的所有行政审批手续（开工前、拆除中、拆除后等全部环节，包括但不限于交通组织、夜间施工、环境保护、道路通行等）由中标人完成并承担相关费用，直至完成询价人的单项验收    。

5.工    期：     21日历天（具体以询价人签发的开工通知为准）  。

6.质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准，未达到此标准时，因返工造成的一切损失由投标人承担。

7.签约合同价与合同价格形式

7.1签约合同价为：

人民币（大写）       （¥     元）。

其中：

（1）拆除工程为人民币（大写）       （¥     元），税率为9%，不含税价为   元。

（2）残值处置为人民币（大写）       （¥     元），税率13%，不含税价为    元。

注：拆除工程为承包人向发包人开具增值税专用发票；残值处置为发包人向承包人开具增值税专用发票；相应发票在合同签订后5个工作日内开具。

7.2合同价格形式：   全费用包干总价   。

第二条 工程款支付及期限、履约担保

1.支付条款

合同签订后5个工作日内，中标人按中标金额对应绝对值款项的100%支付发包人，以现金转账形式支付（账户名称：重庆旅投景典房地产开发有限公司，开户行：招商银行重庆分行营业部 ，账号：230181896910001）。

若发包人集团公司对本项目结算进行审计抽查，承包人需配合发包人接受集团审计，并最终以集团审计为准，一旦发现有少支付情况，承包人须在10日内支付少支付款项。 如承包人未在10日内支付少支付款项，除少支付款项外还应支付发包人利息，该利息以少支付款项金额为基数，自承包人应支付之日起按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（一年期）计算利息至付清之日。

2.履约担保

2.1承包人是否提供履约担保：提供。

2.2承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：现金转账。

（2）履约担保的金额：中标拆除工程金额的10% ；

（3）履约担保的提交时间：在合同签订前，承包人按担保金额向发包人提交履约担保。

（4）履约担保的期限：自合同生效之日起至本项目结算定案之日止。

（5）履约担保的退还时间：本项目结算定案后无息退还履约担保金。

第三条  发包人责任

1.发包人委派的现场代表：姓名：          （电话：     ，地址      ）代表发包人就此项目协调处理相关事宜 ；

2.负责提供施工工作面；

3.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；

4.负责提供水电接驳点，水电接驳点以外由承包人自行负责接到施工场地；

第四条	承包人责任

1.承包人委派的现场代表：姓名：          （电话：     ，地址      ）代表承包人就此项目全权对发包人负责 ；

2.负责编制拆除方案计划并报送发包人审核批准；

3.严格按照发包人审核确认的拆除方案的要求进行施工，不得擅自更改拆除方案要求及拆除工程内容；

4.负责本项目施工范围内的施工安全工作，承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，若发生任何安全事故，由承包人承担全部责任；

5.做好自身设备、材料的照管工作，做好现场施工记录，验收资料的编制及整理，配合发包人进行质量（如需）或安全检查（如需）；

6.工程竣工验收后2周内按发包人要求提供竣工资料，包括但不限于开工报告、单项验收表、经审批的拆除方案、(如有)行政审批手续、拆除前和拆除过程中的全程影像资料等；

7.负责本项目施工范围内工程通过发包人验收。

第五条	验收

1.工程完（竣）工后，由发包人组织相关人员进行验收。

2.工作验收的依据为合同要求，拆除方案、发包人要求，国家相关规范和标准。

第六条  结算定案

1.承包人应在工程竣工验收合格且报送完整工程竣工资料后与发包人签署结算定案表。

1.1最终结算定案资料包括但不限于以下内容：

（1）最终结算合同价格；

（2）索赔增减金额（如有）；

（3）罚金及违约金（如有）；

（4）承包人已支付发包人的款项；

2.结算原则

2.1结算总价＝中标金额对应的绝对值款项+应赔偿除价款（在合同履约过程中如涉及有赔偿款项）+合同约定的其他费用。

2.2具体结算办法如下：

本合同采用全费用包干总价计价形式，全费用包干总价不因工程量的增减（工程量的变化、施工方式的变化）而调整，除非合同另有约定。全费用包干总价均已包含了承包人为实施和完成合同范围所需的人工费、材料费（含主材和辅材）、机械费（含进出场）、企业管理费、利润、风险费、措施费、规费、安全文明施工费和税金等所有费用，以及与拆除工程相关手续的办理、审批、施工、管理、保险、环卫、周边社会关系协调以及各种风险防范等为完成工作内容所需的一切费用，以及市场价格波动风险、政策性文件规定的各项应有费用、询价文件和合同明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和风险等所需的费用，发包人除此之外不支付其它费用。

3.最终结算定案

3.1承包人提交最终结算定案表的份数：3份。

3.2承包人提交最终结算定案表的期限：验收合格后28天内。

第七条   检查及返工

1.承包人应认真按照合同及相关标准、拆除方案、发包人的要求进行施工。

2.施工中如发现要求中有错误或不合理的地方，承包人应书面通知发包人，由发包人于7日内提出决策性文件，方可继续施工。延期施工而造成的经济损失由责任方承担。

第八条  安全施工

1.承包人在整个施工期间应为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品、人身保险，保险费用由承包人承担。施工期间承包人发生的任何人身伤亡、伤残、疾病和财产损失等均由承包人负责，并承担所有费用。

2.承包人按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担所有安全责任和发生的费用。承包人保证在施工中严格执行施工现场规范，承包人及其施工人员因施工发生的一切安全责任或事故责任均与发包人无关，发包人若因此遭受损失的，发包人可全额向承包人追偿。

3.非承包人责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

第九条 违约责任

承包人应当按期完工并通过验收，逾期的，每日承包人向发包人支付违约金500元，逾期超过15日的，发包人有权解除本合同，承包人应向发包人支付合同总价10%的违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。若承包人在工作过程中出现不符合合同约定的或者经发包人审核不合格的，承包人应当在发包人限定期限内整改完毕，承包人延迟、拒绝或因承包人自身原因不能够整改的或整改后仍不合格，发包人有权委托第三方完成，因此产生的费用以及因此给发包人造成的损失由承包人承担，发包人亦有权解除本合同，承包人应当向发包人支付合同总价10%的违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。

第十一条 争议的解决方式及送达条款

因履行本合同而发生的争议时，双方应协商解决，协商不成时，双方有权向发包人所在地人民法院提起诉讼。

送达条款：任何一方依据本合同的要求，发出的通知、信函、法律文书或其他通信，应按照合同签署页预留的联系方式送达，该联系方式即为司法送达方式。

第十二条 合同的生效和终止及补充条款

1．本合同经双方加盖法人公章后生效；

2．发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，最终结算定案后，本合同终止。

3．承包人应遵照执行重庆旅投景典房地产开发有限公司及重庆文化旅游集团有限公司开发项目建设管理相关制度，否则发包人有权按照承包人执行情况计处承包人0.3-3万元/项（次）的违约金。

4.承包人实施过程中如有不配合发包人现场管理要求的，发包人按500元/次处承包人违约金。

5.承包人不得无故拖欠人工工资和材料款，如承包人劳务工人及供应商聚众上访、阻工或到发包人相关楼盘及售房部围堵等情况，发包人有权解除合同，承包人赔偿发包人合同金额5%的损害赔偿金。

6.承包人应根据施工日期合理组织施工，由此产生的抢工费用由承包人自行承担。

7.本项目在实施过程中发生的一切损害及纠纷，由承包人自行解决并承担相应赔偿责任。

8.包人必须严格按照发包人审批的拆除方案进行施工，因私自施工或者未按拆除方案施工造成的损失由承包人自行承担。

9.现场所需的临时用水、用电由中标人自行负责并承担费用，由此产生的费用，由投标人自行测算，纳入投标报价中。

10.承包人拆除时不扰动和破坏楼前水池，否则需进行修复，如承包人不予修复，则由发包人进行修复，费用在履约担保中扣取，不足部分需承包人补足。

第十三条  本合同一式 陆 份，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份，具有同等法律效力。

（以下为签名盖章页）。

发包人：                                        (盖单位公章或合同专用章)

总    经    理：                                    (签字或签章)

分  管  领  导：                                    (签字)

部  门  长：                                       (签字)

经  办  人 ：                                    (签字)

电    话：       023-67062055

地      址：重庆市渝北区星光五路3号（中兴科技园2幢2楼A区）

承包人：                                      （盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或签章）

统一社会信用代码：

纳税人识别号：

地    址：

电    话：

开户银行：

账    号：

签约时间：  2026   年      月     日

附件1

廉洁从业协议

发包人（全称）：重庆旅投景典房地产开发有限公司 

承包人（全称）：             

根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人重庆旅投景典房地产开发有限公司（以下简称“发包人”）与承包人           （以下简称“承包人”），特订立如下协议。

1. 发包人承包人的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

（2）严格执行 工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）如发包人发现不正当行为并书面函告承包人的，承包人应当保留与涉案人员的劳动关系，并在发包人通知的时限内主动查清事实，如需要发包人相关部门介入调查的，应在发包人通知的时间内无条件配合将涉案人员交给发包人相关部门，以查清事实。

（6）承包人及其工作人员不得与监理、工程咨询机构、分包人等（均包括其工作人员，下同）联合作假，如计量、验收，提供虚假资料，接收好处或提成。

（7）分包人存在本条约定的行为的，视同承包人有此行为，承包人应按本协议承担连带责任。

4. 违约责任

（1）发包人及其工作人员违反合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人（含其工作人员，下同）违反合同第1、3条，按管理权限，还应依据有关法律法规和制度规定就相关责任人党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿，且承包人将自觉接受发包人相应的处理，具体内容如下：

①发现承包人安排发包人工作人员及发包人委托的第三方服务机构人员宴请及娱乐活动。第一次发现，对承包人处以10000元的违约金，对承包人警告；第二次发现，对承包人处以20000元的违约金，对承包人警告，相关人员写出书面检查；第三次发现，对承包人处以50000元的违约金，并清退相关人员；以后每发现一次，对承包人处以50000元的违约金，并清退相关人员。

② 发现承包人为发包人工作人员及发包人委托的第三方服务机构人员住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游、通讯工具、交通工具和高档办公用品等提供方便的行为，发现一次处理一次。第一次发现，对承包人处以10000元的违约金，对承包人警告；第二次发现，对承包人处以20000元的违约金，对承包人警告，相关人员写出书面检查；第三次发现，对承包人处以50000元的违约金，并清退相关人员；以后每发现一次，对承包人处以50000元的违约金，并清退相关人员。

③承包人不得以任何理由向发包人工作人员及发包人委托的第三方服务机构人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。若情况属实，需接受发包人的处理，发现一次处理一次，即：对承包人处以行贿或馈赠财物价值两倍的违约金，并清退相关人员。

④承包人发生《廉洁从业协议》第3条“承包人义务”所载的其他违反廉政规定的行为而本条未约定具体违约责任的，每发生一次，均对承包人处以行贿或馈赠财物价值或不正当利益的两倍的违约金，并清退相关人员。

5. 双方约定：协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对合同执行情况进行检查，提出在协议规定范围内的裁定意见。

6. 协议有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.协议作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方盖单位法人章或合同专用章后生效。

（以下为签名盖章页）。

发发包人：                                  (盖单位法人章或合同专用章)

分  管  领  导：                                 (签字)

部    门     长：                                 (签字)

经    办    人 ：                                  (签字)

承包人：                                  (盖单位法人章或合同专用章)

法定代表人或其委托代理人：                （签字或签章）

签约时间：   2026   年      月      日

附件2

安全管理协议

发包人（全称）： 重庆旅投景典房地产开发有限公司 

承包人（全称）：                           

为了确保实现          安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，  重庆旅投景典房地产开发有限公司  （以下简称“发包人”）与           （以下简称“承包人”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且经发包人与承包人签订移交协议生效后之日终止。

二、责任目标

（一）承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。

（二）承包人的安全控制目标是确保本项目在实施过程中：

1．不发生人身重伤事故；

2．不发生火灾事故；

3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

4．不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；

5．不发生流行性传染病 （无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；

6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；

8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。

（三）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：

1．人员轻伤事故。

2．负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

3．其他安全未遂事故和异常事件。

三、安全责任

1．承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。

2．承包人的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。

3．承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4．承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5．承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。

6．承包人保证对本项目项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

7．承包人保证建立本项目项目的安全管理体系及安全保证体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。

8．承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。

9．承包人保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有承包人和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。

10．承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。

11．承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。

12．承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

13．承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

14．承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。

四、接口及协调

1．发包人委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表发包人行使监督检查职能，承包人必须给予配合和支持。

2．承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。

3．承包人应指定专职安全管理人员与发包人委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。

4．承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人委托的监理公司有权要求承包人换人。

5．承包人指定的专职安全管理人员应与发包人委托的监理公司建立联系，在业务上接受发包人委托的监理公司的协调和指导。

6．开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

7．在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。

五、安全资质审查

承包人在项目开工前5个工作天内向发包人委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：

1．企业安全生产许可证书复印件。

2．企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。

3．企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。

4．特种作业人员资格证书。

5．项目安全管理机构及其人员配备（承包人必须配有专职的安全员）。

6．适用于项目的安全管理体系及保证体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。

六、人员基本素质

承包人提供的人员必须满足下列要求：

1．身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。

2．无刑事案件牵连。

3．无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

七、劳动保护

1．承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。

2．承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

3．发包人委托的监理公司有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。

4． 承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。

5．承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

八、施工机具与材料

1．承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。

2．对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

3．对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。

九、开工前安全条件检查

1．发包人委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的工期和成本的影响，由承包人自行负责。

2．开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。

3．发包人委托的监理公司检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，发包人委托的监理公司有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。

十、安全监督

1．承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。

2．承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。

3．承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人委托的监理公司和发包人安全管理部门的协调和指导。

4．承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。

5．承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。

6．承包人应接受和配合发包人专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。

7．发包人和委托的监理公司有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。

十一、安全培训与授权

1．承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人和发包人委托的监理公司有权对其进行抽查。承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。

2．承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。

3．承包人应组织 “入场培训”和考核。发包人委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。

4．承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，发包人委托的监理公司有权查看这些记录。

十二、职业健康与卫生防疫

1．承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。

2．承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

3．应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感等疾病的措施。

十三、文明施工与环保要求

1．承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

2．承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。

3．承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。

4．承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告发包人委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

5．承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。

6．承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

7．承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。

十四、工程风险管理与事故预防

（一）基本要求

1．承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：

（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。

（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。

（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。

（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。

（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。

（8）其他。

2．承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。

3．承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

（二）现场作业基本安全条件

承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

十五、事故报告与应急救援

1．承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

2．承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。

3．承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

4．承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

5．承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。

6．承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

7．在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。

8．承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对发包人造成的损失。

9．由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。

10．涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人委托的监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。

十六、安全业绩考核

为了落实安全管理的责任，承包人在施工过程中发生安全事故时，承包人除应按国家有关规定承担责任和处罚外，发包人还将按照以下标准进行考核：

| 事件类型 | 违约金额 |
| --- | --- |
| 较大事故 | 签约合同价的0.5‰ |
| 重大事故 | 签约合同价的2‰ |
| 特别重大事故 | 签约合同价的4‰ |

（1）较大事故，是指造成1人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（4）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

发包人委托的监理公司负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我安全业绩评估报告，然后交发包人委托的监理公司评价。发包人委托的监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目投标的依据之一。

十七、协议条款的修订

在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。

本项目安全管理协议，由发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，加盖盖单位法人章或合同专用章后生效。

（以下为签名盖章页）。

发发包人：                                  (盖单位公章或合同专用章)

分  管  领  导：                                 (签字)

部    门     长：                                 (签字)

经    办    人 ：                                  (签字)

承包人：                                  (盖单位公章或合同专用章)

法定代表人或其委托代理人：                （签字或签章）

签约时间：  2026    年       月     日

附件3

履约担保打款凭证